**ПАСПОРТ**

**государственной программы Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»**

**от 27.11.2019 N 569**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство строительства Республики Тыва |
| (в ред. Постановления Правительства РТ от 30.11.2021 N 639) |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство строительства Республики Тыва |
| (в ред. Постановления Правительства РТ от 30.11.2021 N 639) |
| Соисполнители Программы | - | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ» |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 28.04.2022 N 245) |
| Участники Программы | - | муниципальные образования Республики Тыва (по согласованию), муниципальные унитарные предприятия (по согласованию), управляющие компании (по согласованию), товарищества собственников жилья (по согласованию), жилищно-строительные кооперативы (по согласованию), проектные институты, архитекторы, дизайнеры (по согласованию), собственники жилых и нежилых помещений (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию), общественные организации и объединения (по согласованию), подрядные организации (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ» |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 28.04.2022 N 245) |
| Цели Программы | - | создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований Республики Тыва и реализация проектов благоустройства муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципальных образований Республики Тыва |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 28.04.2022 N 245) |
| Задачи Программы | - | повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов;сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды;увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;реализация проектов благоустройства муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, до 1 единицы |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 28.04.2022 N 245) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | 1) доля реализованных муниципальных программ по формированию современной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ в отчетном году, - 100 процентов;2) доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ в отчетном году, - 100 процентов;3) доля реализованных в отчетном году проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Республики Тыва в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий - 100 процентов;4) количество благоустроенных дворовых территорий - 22 ед.;5) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, - 100 процентов;6) утверждение нормативным правовым актом Республики Тыва правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам городских округов в 2018 - 2024 годах на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - 1 ед.;7) утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 г., с учетом результатов общественного обсуждения - 1 ед.;8) утверждение дизайн-проекта благоустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству, подлежащего благоустройству в 2018 г., с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 календарных дней со дня объявления обсуждения - 1 ед.;9) прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 г. - 30 процентов;10) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан старше 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - 30 процентов;11) реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом, начиная с 2019 г., - 419 ед.;12) доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов) - 40 процентов;13) количество городов с благоприятной городской средой - 2 ед.;14) среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации - 172 усл. ед.;15) объем инвестиций в основной капитал, тыс. рублей |
| Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| РБ | тыс. руб | 908,974 | 875,42929 | 1616,727 | 866,727 | 963,031 |
| МБ | тыс. руб | 4544,868 | 1375,34087 | 1625,483 | 875,483 | 972,758 |
| Внеб. источники | тыс. руб | 0,000 | 47500,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  | 5453,842 | 49750,77016 | 3242,210 | 1742,210 | 1935,789 |
| 16) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 90 процентов;17) реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 1 ед. |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 28.04.2022 N 245) |
| Сроки реализации Программы | - | 2018 - 2024 годы |
| (в ред. Постановления Правительства РТ от 27.11.2019 N 569) |
| Объемы бюджетных ассигнований | - | общий объем финансирования Программы в 2018 - 2024 годах составит:за счет всех источников финансирования - 739087,3372 тыс. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета - 661297,800 тыс. рублей, из них по годам:в 2018 г. - 68707,100 тыс. рублей;в 2019 г. - 96259,000 тыс. рублей;в 2020 г. - 89988,400 тыс. рублей;в 2021 г. - 86667,500 тыс. рублей;в 2022 г. - 136681,500 тыс. рублей;в 2023 г. - 86681,500 тыс. рублей;в 2024 г. - 96312,800 тыс. рублей;за счет средств республиканского бюджета - 9819,46129 тыс. рублей, из них по годам:в 2018 г. - 3616,260 тыс. рублей;в 2019 г. - 972,313 тыс. рублей;в 2020 г. - 908,974 тыс. рублей;в 2021 г. - 875,42929 тыс. рублей;в 2022 г. - 1616,727 тыс. рублей;в 2023 г. - 866,727 тыс. рублей;в 2024 г. - 963,031 тыс. рублей;за счет средств местных бюджетов - 19420,07587 тыс. рублей, из них по годам:в 2018 г. - 4908,400 тыс. рублей;в 2019 г. - 5117,743 тыс. рублей;в 2020 г. - 4544,868 тыс. рублей;в 2021 г. - 1375,34087 тыс. рублей;в 2022 г. - 1625,483 тыс. рублей;в 2023 г. - 875,483 тыс. рублей;в 2024 г. - 972,758 тыс. рублей;внебюджетные средства - 48550,000 тыс. рублей, из них по годам:в 2018 г. - 550,000 тыс. рублей;в 2019 г. - 500,000 тыс. рублей;в 2020 г. - 0,000 тыс. рублей;в 2021 г. - 47500,0 тыс. рублей;в 2022 г. - 0,000 тыс. рублей;в 2023 г. - 0,000 тыс. рублей;в 2024 г. - 0,000 тыс. рублей |
| (позиция в ред. Постановления Правительства РТ от 28.04.2022 N 245) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Тыва:увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 60 процентов;увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 60 процентов:в 2018 году - 10 процентов;в 2019 году - 15 процентов;в 2020 году - 20 процентов;в 2021 году - 25 процентов;в 2022 году - 35 процентов;в 2023 году - 45 процентов;в 2024 году - 60 процентов;увеличение доли дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Республики Тыва, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, - 15 процентов;вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных образованиях Республики Тыва - 75 процентов;реализация проектов муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 1 ед |